Axure原型设计时间规划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 设计时间 | 页面 |
| 账户模块 | 1周 | 注册页面 |
| 登录页面 |
| 产品模块 | 商品发布页面 |
| 商品列表（首）页 |
| 商品详情页 |
| 支付模块 | 支付页面 |
| 订单页面 |
| 消息模块 | 消息列表页面 |
| 消息详情页面 |
| 个人中心模块 | 1周 | 个人中心页面 |
| 个人信息编辑页面 |
| 我发布的列表页面 |
| 我发布的详情页面 |
| 我卖出的列表页面 |
| 我卖出的详情页面 |
| 我买入的列表页面 |
| 我买入的详情页面 |
| 修改密码页面 |
| 修改手机号页面 |
| 编辑收货地址页面 |

表4-1-1 Axure原型设计时间规划表

前端开发时间规划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 开发时间 | 页面 |
| 账户模块 | 1周 | 注册页面 |
| 登录页面 |
| 产品模块 | 1周 | 商品发布页面 |
| 商品列表页面 |
| 商品详情页面 |
| 支付模块 | 1周 | 支付页面 |
| 订单页面 |
| 消息模块 | 1周 | 消息列表页面 |
| 消息详情页面 |
| 个人中心模块 | 2周 | 个人中心页面 |
| 个人信息编辑页面 |
| 我发布的列表页面 |
| 我发布的详情页面 |
| 我卖出的列表页面 |
| 我卖出的详情页面 |
| 我买入的列表页面 |
| 我买入的详情页面 |
| 修改密码页面 |
| 修改手机号页面 |
| 编辑收货地址页面 |

表4-1-2前端开发时间规划表

后端开发时间规划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 开发时间 | 接口 |
| 用户模块 | 1周 | 获取验证码接口 |
| 注册接口 |
| 登录接口 |
| 商品模块 | 1周 | 获取点赞列表接口 |
| 点赞接口 |
| 获取留言列表接口 |
| 留言接口 |
| 商品发布接口 |
| 获取商品列表接口 |
| 获取商品类型接口 |
| 获取商品详情接口 |
| 获取点赞列表接口 |
| 获取留言列表接口 |
| 点赞接口 |
| 留言接口 |
| 商品发布接口 |
| 订单模块 | 1周 | 下单接口 |
| 支付接口 |
| 消息模块 | 1周 | 获取消息列表接口 |
| 发送消息接口 |
| 获取消息接口 |
| 个人中心模块 | 2周 | 个人商品列表查询 |
| 发布商品修改接口 |
| 发布商品删除接口 |
| 修改密码接口 |
| 修改手机号接口 |
| 添加、删除、编辑接口 |

表4-1-3后端开发时间规划表